SİSTEM MİMARİSİ & YOL HARİTASI DOKÜMANI

HarmonyBlend (HB)

B2B Sipariş & Bayi Yönetim Sistemi — Sistem Mimarisi, Veri Modeli ve Fazlandırılmış Yol Haritası

Oluşturulma tarihi: 10 Ekim 2026

docs/roadmap.md kaynağından otomatik üretildi

# HarmonyBlend (HB)

Fabrika/genel merkez ile franchise bayiler arasındaki sipariş, ödeme ve cari
tahsilat süreçlerini yöneten çok markalı bayi portalı. Bu doküman mimari,
veri modeli, iş akışı, teknoloji ve ekran planını içerir.

- Kapsam — Tunam çatısı altında çoklu alt marka (Musluoğlu, Dilim Börek)

- Veritabanı — Neon Postgres, ilk günden sabit

- Ödeme — Cari · Nakit/Merkezde Ödeme · Sanal POS (mock)

# 1. Fazlandırılmış Yol Haritası

Her faz bir öncekinin üstüne çalışır durumda kalacak şekilde kurgulandı.
Sanal POS entegrasyonu bilerek sona bırakıldı — mock sağlayıcı arayüzü
Faz 3&#39;te kurulduğu için Faz 6 bir &quot;değiştirme&quot; işlemi, yeniden yazma değil.
Aynı gerekçeyle bir ERP entegrasyonu ihtimali de sona (Faz 7) bırakıldı;
Faz 4&#39;teki sipariş düzenleme/silme özelliği bu ihtimali gözeterek
tasarlanacak (bkz. Faz 4 ve Faz 7 notları) ki ileride yeniden tasarlanmasın.

Faz numaraları tamamlanma sırasını yansıtır (ör. Faz 12/13, henüz
yapılmamış Faz 8/9/11&#39;den önce tamamlandı); aşağıdaki sıra bu yüzden sabit
bırakıldı — bitmiş bir fazın numarasını değiştirmek, o numarayla referans
veren commit mesajlarıyla tutarsızlık yaratır. Henüz yapılmamış fazlar için
uygulama önceliği ise farklı ve ayrı bir sıralamadır:

Öncelik Sırası (henüz yapılmamış fazlar, etki/bağımlılık sırasına
göre) — Faz 14 → Faz 11 → Faz 9 → Faz 5 → Faz 8 → Faz 6 → Faz 7.
Gerekçe: Faz 14 (sipariş zaman penceresi) ve Faz 11 (bayi denetimi) dışa
bağımlı değil, küçük/izole kapsamlı ve canlı operasyonu doğrudan
etkiliyor; Faz 9 operasyon ekibinin günlük ihtiyacı, sayfa iskeletleri
hazır; Faz 5 kapsamı henüz tanımsız (yukarıdaki not), kullanıcıdan gelen
rapor talepleri netleşince bu sırada ele alınacak; Faz 8 daha büyük/4 alt
adımlı bir iş ama günlük sipariş akışını bloklamıyor; Faz 6 gerçek bir
banka/PSP seçimi gibi dış bir karara bağlı; Faz 7 &quot;hangi ERP&#39;ye
bağlanılacağı belli değil&quot; diyen en büyük bilinmeyen/risk olduğu için en
sonda. Bu sıra, projenin ilerleyişine göre güncellenebilir.

## Faz 1 — Temel Altyapı &amp; Veri Modeli Kurulumu ✅ Tamamlandı

Hedef: Neon DB bağlantısı, ORM ve auth iskeleti — projenin geri kalanının
üstüne oturacağı zemin.

- Neon Postgres projesi + connection string&#39;in ortam değişkenlerine
tanımlanması (bir kere, kalıcı)

- Drizzle ORM kurulumu ve migration pipeline&#39;ı

- companies, brands, users, dealers, dealer_brands ilk migration

- Rol bazlı auth iskeleti: firma admini, marka yöneticisi, bayi kullanıcısı

Çıkış kriteri — boş fakat çalışan bir admin girişi; veritabanına
yazma/okuma uçtan uca doğrulanmış.

## Faz 2 — Marka, Bayi ve Ürün Yönetimi ✅ Tamamlandı

Hedef: Admin panelin çekirdek CRUD ekranları; marka bazlı ayrışmanın veri
katmanında kurulması.

- Alt marka CRUD&#39;u ve marka bazlı yetkilendirme

- Bayi CRUD&#39;u + dealer_brands ataması

- Kategori/ürün CRUD&#39;u — marka bazlı stok ve ambalaj alanlarıyla

- `payment_methods` tanımları ve bayi/marka bazlı aktivasyon — bu
yaklaşım daha sonra tamamen kaldırıldı, bkz. Faz 3 sonundaki not

Çıkış kriteri — bir admin yeni bir bayiyi bir markaya bağlayıp, o bayinin
sadece o markanın kataloğunu gördüğünü doğrulayabiliyor.

## Faz 3 — Sipariş &amp; Mock Ödeme Akışı ✅ Tamamlandı

Hedef: Bayi tarafında sepetten siparişe; ödeme tipine göre dallanan checkout
ve durum makinesi.

- Bayi kullanıcı hesabı oluşturma ekranı: admin bir bayiye kullanıcı
adı/e-posta + şifre tanımlayıp dealer_user rolüyle giriş yapabilecek
bir hesap açıyor (/admin/dealers/[id]) — önceden yalnızca elle
(seed script) yapılabiliyordu.

- Sepet ve checkout ekranı (marka bazlı katalog)

- Ödeme tipine göre dinamik checkout adımları

- orders / order_items oluşturma, durum makinesi implementasyonu

- PaymentProvider arayüzü + MockPosProvider

- order_status_history ile denetim izi

- Toast bildirim sistemi (sipariş oluşturuldu / ödeme başarısız gibi
başarı-hata mesajları için — alert()/confirm() yerine)

- Erişilebilirlik dokunuşları (focus-visible odak halkası,
prefers-reduced-motion desteği)

- Sidebar menüsünü açılır/kapanır (daraltılabilir) yapma — admin ve bayi
panelinde, tercih localStorage&#39;da kalıcı

- Sidebar&#39;ı sticky yapma — sayfa aşağı kaydırılsa bile kenar çubuğundaki
öğeler sabit kalıyor, içerikle birlikte yukarı/aşağı kaymıyor

- Bayi listesinde &quot;Düzenle&quot; butonu — düzenleme artık ayrı bir sayfada
değil, &quot;Ekle&quot; ile aynı 3 sekmeli modal üzerinden mevcut bayinin
ayarları aynı yerden değiştirilebiliyor

- &quot;Ekle/Düzenle&quot; modalındaki maksimum bakiye limiti alanı para birimi
formatlı (CurrencyInput) — düz sayı yerine otomatik binlik ayraç ve
₺ sembolüyle (200.000₺) gösteriliyor

- Bayi listesinde marka/durum filtre formu (dealer-filter-form.tsx)

- Admin → bayi kullanıcısı olarak giriş (impersonation): admin, bir
bayinin panelini o bayi kullanıcısı kimliğiyle görüntüleyebiliyor
(checkout/sipariş akışlarını bayi gözünden test etmek için). Kimlik
değişimi NextAuth JWT update trigger&#39;ı ile sunucu tarafında
doğrulanıyor (src/auth.ts); bayi panelinde &quot;orijinal hesaba dön&quot;
butonu ile geri dönülüyor. Roadmap&#39;te öngörülmemiş, iş ihtiyacından
doğan bir ek kapsamdı.

- Ödeme yöntemi aktivasyon sistemi (payment_methods /
dealer_payment_methods tabloları, bayi/marka bazlı manuel açma-kapama)
Faz 3 sonrasında tamamen kaldırıldı — Payna Grup Portal&#39;ın aksine
HarmonyBlend&#39;in ERP entegrasyonu olmadığından bu ayrım gereksizdi. Artık
her bayi cari/nakit/sanal POS&#39;un hepsini kullanabiliyor; cari yalnızca
mevcut bakiye + sipariş tutarı maxBalanceLimit&#39;i aşarsa otomatik
kapanıyor. orders.payment_method_id (FK) yerine sabit bir enum sütun
(orders.payment_method) kullanılıyor.

- Toast bildirim sistemi admin paneline de genişletildi — marka/bayi/
ürün/kategori/kullanıcı CRUD işlemleri ve sipariş durum geçişleri artık
başarı/hata toast&#39;ı gösteriyor (önceden yalnızca bayi tarafında vardı).
Yeniden kullanılabilir ToastForm bileşeni (src/components/ toast-form.tsx) ile server action&#39;lar client tarafında çağrılıyor.

- Sipariş silme (admin) ve ürün/marka için &quot;zorla sil&quot; — normal silme,
sipariş geçmişinde kullanılan ürün/markayı order_items FK&#39;sinin
engellemesiyle reddediyor (bkz. üstteki not); &quot;zorla sil&quot; önce o ürünü/
markayı içeren siparişleri kaldırıp sonra siliyor. Yalnızca test/hatalı
veri temizliği için düşünüldü — gerçek sipariş geçmişini silmek üzere
kullanılmamalı. İki tıklamalı onay ile (ConfirmDeleteButton,
native confirm() yerine).

- Sipariş listesinden, detaya girmeden hızlı onay/red/iptal — ✅
Tamamlandı, roadmap dışı bir ek kapsam. Admin sipariş listesindeki her
satıra durum makinesinin izin verdiği geçişlere göre ikon butonlar
eklendi (src/app/admin/orders/order-quick-actions.tsx): onay tek
tıkla (not gerekmiyor), red/iptal iki tıkla — ilk tık küçük bir sebep
kutusu açar (sunucu tarafı bu durumlarda notu zorunlu tutuyor), ikinci
tık (yeşil onay ikonu) o notla transitionOrderStatus&#39;u çağırır.

- Firma çapında "bayi siparişleri onay gerektirsin" ayarı — ✅
Tamamlandı, roadmap dışı bir ek kapsam. Yeni admin /admin/settings
sayfası (yalnızca company_admin rolü değiştirebiliyor) ve
companies.requires_order_approval sütunu (varsayılan true, mevcut
davranışı bozmuyor). Kapalıyken createOrder cari/merkezde ödeme
siparişlerini submitted → approved, sanal POS&#39;ta ödeme başarılı
olan siparişleri paid → approved durumuna otomatik geçiriyor
(changedBy: null, sistem notu ile) — durum makinesindeki mevcut
geçiş kurallarını genişletmeden, yalnızca kimin tetiklediğini
değiştiriyor. Onaylanmış bir sipariş bu ayardan bağımsız olarak yine
de iptal edilebiliyor çünkü approved → cancelled geçişi zaten her
üç akışta da tanımlıydı.

- Red/iptalde not zorunluluğu — ✅ Tamamlandı. Yukarıdaki hızlı
işlemlere ek olarak sipariş detay sayfasındaki tam durum geçiş formunda
(status-actions.tsx) da red/iptal seçilirken not boşsa hem
istemcide hem transitionOrderStatus sunucu tarafında reddediliyor —
tek bir yerden atlanabilecek bir kural olmasın diye iki katmanlı.

- Giriş öncesi firma seçimi (çoklu firma desteği) — ✅ Tamamlandı,
roadmap dışı bir ek kapsam. companies tablosuna code sütunu eklendi
(companies_code_unique); ana sayfa artık doğrudan giriş formuna değil,
bir firma kodu/adı giriş ekranına (src/app/company-gate.tsx) açılıyor.
Seçilen firma localStorage&#39;a (hb_company_code) önbelleklenip
/login?company=...&#39;a yönlendiriyor; src/auth.ts&#39;teki authorize,
kullanıcıyı artık yalnızca e-postayla değil (email, companyId)
ikilisiyle arıyor — bu, aynı e-postanın farklı firmalarda ayrı
hesaplara ait olabilmesini sağlıyor (src/lib/companies.ts:: resolveCompanyByCodeOrName, kod büyük/küçük harf duyarsız, isim
karşılaştırması da yapıyor). Kayıtlı firma artık geçersizse (silinmiş/
yanlış) /?companyError=1 ile ana sayfaya dönülüp önbellek temizleniyor.
Bu değişiklik henüz yalnızca bir altyapı hazırlığı — bugün hâlâ tek bir
firma (Tunam) çalışıyor, ama giriş akışı artık birden fazla firmayı
ayrıştırabilecek şekilde kurulu.

Çıkış kriteri — üç ödeme tipiyle de (cari, merkezde ödeme, sanal POS
başarılı/başarısız) uçtan uca sipariş oluşturulabiliyor; admin panelde durum
geçişleri izlenebiliyor. Tarayıcıda doğrulandı.

- Sipariş dökümanı (PDF) — ✅ Tamamlandı, roadmap dışı bir ek kapsam.
Sistemdeki tek PDF çıktısı olarak kasıtlı biçimde kapsamı dar tutuldu.
Kullanıcının verdiği örnek eski-ERP çıktısına (depo/sevkiyat için ürün
bazlı toplama listesi) benzer, ama modern ve markanın kendi kategori
ağacını kullanan bir tasarım: firma/marka başlığı, bayi/tarih/sipariş no,
ürünlerin sistemdeki kategoriye göre gruplanmış tablosu (kategori
değişirse döküman otomatik güncellenir), boş &quot;Sevk&quot; kutucuğu (depo
personeli elle işaretlesin diye) ve KDV dahil toplamlar
(src/lib/pdf/order-pdf.ts, src/lib/order-document.ts). Üç giriş
noktası: sipariş listesindeki her satırda tekli indirme ikonu, sipariş
detay sayfasında &quot;Sipariş Dökümanını İndir&quot; butonu, ve siparişler
sayfasının üstünde geçerli tablo filtresiyle (marka/durum/tarih aralığı)
eşleşen tüm siparişleri tek bir PDF&#39;te art arda üreten &quot;PDF Olarak İndir&quot;
(src/app/admin/orders/document/route.ts) — filtre mantığı
(getFilteredOrderIds) hem tabloda hem export&#39;ta aynı. Türkçe karakterler
(ş/ğ/ı/İ) için PT Sans fontu gömülü (src/lib/pdf/fonts/, SIL Open Font
License — ücretsiz, projeye maliyeti yok). pdfkit&#39;in normal girişi
Next.js bundling&#39;inde font-metrik dosyalarını bulamadığından
(ENOENT Helvetica.afm) pdfkit/js/pdfkit.standalone.js kullanılıyor.
CSV/Excel export zaten Faz 5&#39;te var; ek PDF raporları (sayıca az,
belirli) ileride ayrıca istenirse eklenecek.

## Faz 4 — Cari Bakiye &amp; Bağımsız Tahsilat Modülü ✅ Tamamlandı

Hedef: Siparişten kopuk, serbest tutarlı ödeme ve cari hesap defteri.

- Bayi panelinde "Bakiye Öde" ekranı — ✅ Tamamlandı
(src/app/dealer/balance/). Mevcut checkout&#39;taki mock sanal POS deseniyle
aynı: devre dışı sahte kart alanı + &quot;başarısız simüle et&quot; checkbox&#39;ı.
Bayi serbest bir tutar girip mockPosProvider.charge() ile öder.

- `payments` tablosunda `type = standalone_collection` kaydı — ✅
Tamamlandı. payBalance action&#39;ı (src/app/dealer/balance/actions.ts)
orderId: null ile bu tipte bir satır yazıyor; ChargeInput.orderId
bu yüzden opsiyonel yapıldı (src/lib/payments/provider.ts) — bağımsız
tahsilatın bağlı olduğu bir sipariş yok.

- `ledger_entries` defteri ve bakiye hesaplama — ✅ Tamamlandı. Yeni
tablo (src/db/schema.ts) + tek merkezi yazıcı postLedgerEntry
(src/lib/ledger.ts) — her çağrı bir defter satırı yazıp
dealers.currentBalance önbelleğini aynı anda günceller. Üç yazım
noktası: cari sipariş oluşturulduğunda otomatik borç
(src/app/dealer/actions.ts::createOrder), merkezde ödemesi tahsil
edilemeyen siparişin (delivered_unpaid) cariye borç düşmesi
(src/app/admin/orders/actions.ts::transitionOrderStatus), ve bağımsız
bakiye ödemesinin alacak kaydı. Neon HTTP sürücüsünün gerçek transaction
desteklememesi nedeniyle adımlar sırayla yazılıyor (Faz 3&#39;teki
createOrder yorumuyla aynı ödün). Cari bir sipariş reddedilir/iptal
edilirse (transitionOrderStatus) ya da admin tarafından kalıcı silinirse
(deleteOrder), oluşturulduğunda otomatik yazılan borç bir ters kayıtla
(silmede ledger_entries&#39;teki net bakiyeye göre hesaplanan
manual_adjustment) dengeleniyor — aksi halde hiç gerçekleşmemiş sayılan
bir siparişin borcu bayinin carisinde kalıcı olarak asılı kalırdı.

- Admin tarafında cari hesap ekstresi görünümü — ✅ Tamamlandı
(src/app/admin/dealers/[id]/ledger/page.tsx) — bayi bazlı borç/alacak
dökümü, her satırda o anki bakiye snapshot&#39;ı. Bayi detay sayfasına
güncel bakiyeyi gösteren bir &quot;Cari Hesap&quot; özet kartı + ekstre linki
eklendi.

- Bayi kataloğunda toplu ürün seçimi + tek işlemle sepete ekleme — ✅
Tamamlandı — Payna Grup Portal karşılaştırmasından gelen ek kapsam,
katalog tarafında sipariş verme hızını artırır. Kataloğun sağ üstüne
&quot;Tüm miktarları temizle&quot;nin yanına &quot;Miktar Girilenleri Ekle&quot; butonu
eklendi (product-catalog.tsx): satır satır &quot;Ekle&quot;ye basmadan, miktar
yazılmış tüm satırları tek tıkla sepete ekliyor; sepete zaten girmiş bir
ürün atlanır (miktarları sessizce toplamak yerine), sipariş katına
uymayan miktarlar da atlanır — her iki durumda da hangi ürünlerin
neden eklenmediği toast ile bildiriliyor. Bunun için satır bazlı miktar
state&#39;i artık ProductRow içinde değil üst ProductCatalog&#39;ta tutuluyor
(kategori grupları arasında paylaşılabilsin diye); aynı tick içinde art
arda çağrılan addItem&#39;ların birbirinin üstüne yazmaması için
useCart/useLocalStorageStore fonksiyonel updater (prev =&gt; ...)
desenine geçirildi. Roadmap&#39;te öngörülen ayrı bir &quot;Ayarlar&quot; sayfasıyla
mod seçimine gerek kalmadı (bkz. aşağıdaki not) — tekli ve toplu ekleme
her zaman yan yana duruyor.

- "Tekrar sipariş ver" — ✅ Tamamlandı, roadmap dışı bir ek kapsam.
&quot;Siparişlerim&quot; listesinde ve sipariş detayında bir buton
(ReorderButton), geçmiş bir siparişin kalemlerini o markanın
sepetine kopyalar. Fiyat/KDV/kat gibi alanlar geçmiş siparişteki
değerle değil, ürünün güncel değerleriyle kopyalanır
(getReorderItems, createOrder&#39;ın client fiyatına güvenmeyip
sunucuda yeniden okuduğu aynı ilke); artık pasif bir ürün varsa o
kalem atlanır ve kullanıcıya adıyla bildirilir (toast). Sepete
eklendikten sonra drawer otomatik açılır, dealer miktarları gözden
geçirip checkout&#39;a geçer.

- Ürün bazında sipariş katı (adet zorunluluğu) — ✅ Tamamlandı,
roadmap dışı bir ek kapsam. products.order_multiple (integer,
NOT NULL DEFAULT 1 — 1 = kısıtlama yok); admin
ürün ekleme formunda ve EditProductModal&#39;da düzenlenebiliyor, bir
&quot;grup&quot; için aynı katın gruptaki her ürüne tek tek uygulanması yeterli
(ör. &quot;Kol Börekleri&quot; kategorisindeki ürünlere tek tek 5 atanarak).
Bayi kataloğunda ve sepet çekmecesinde miktar bu değerin katı değilse
toast ile anlık uyarı gösterilir (input step değeri de kata göre
ayarlanır); createOrder sunucu tarafında aynı kontrolü tekrarlayıp
client&#39;a güvenmeden reddeder — mevcut fiyat/KDV doğrulama deseniyle
aynı ilke.

- Sepette KDV tutarının ayrı bir satırda gösterilmesi — ✅ Tamamlandı.
KDV oranı ürün bazında değişken (products.vat_rate); sipariş kalemi
oranı sipariş anında snapshot&#39;lanıyor (order_items.vat_rate/
vat_amount) ki ürünün oranı sonradan değişse geçmiş siparişler
etkilenmesin. Sepet, checkout ve sipariş detay ekranlarında Ara Toplam/
KDV/Genel Toplam kırılımı gösteriliyor; orders.total_amount artık net
değil brüt (KDV dahil) tutar — cari limit kontrolü ve mock POS tutarı da
buna göre brüt üzerinden çalışıyor.

- Şifremi unuttum akışı — ✅ Tamamlandı (mock-first). EmailProvider
arayüzü + MockEmailProvider (src/lib/email/) — ödeme tarafındaki
PaymentProvider/MockPosProvider deseniyle birebir aynı; gerçek mail
gönderilmiyor, link geliştirici konsoluna yazılıyor. Tek kullanımlık,
1 saatlik password_reset_tokens tablosu (ham token yerine SHA-256
hash&#39;i saklanıyor). Gerçek bir sağlayıcıya (ör. Resend) geçiş, Faz 6&#39;daki
ödeme sağlayıcısı geçişiyle aynı şekilde tek bir implementasyon
eklenerek yapılacak — teknoloji yığınına henüz yeni bir servis
eklenmedi.

- Sepet ekranının sağdan açılan bir panel (drawer) olarak yeniden
tasarlanması — ✅ Tamamlandı. Sepet artık bayi panelinin her
ekranından header&#39;daki sepet ikonuyla erişilebilen, marka bazlı gruplu
bir drawer (src/app/dealer/cart-drawer.tsx) — siparis.paynagrup.com&#39;daki
sepet deneyiminin karşılığı, roadmap dışı bir ek kapsamdı.

- Admin ürün sayfasında "Ürünler" bölümünün "Kategoriler" bölümünün
üstüne taşınması — ✅ Tamamlandı.

- Ürün tablosunda "Durum" ve "Sil" arasına bir "Düzenle" butonu — ✅
Tamamlandı. Bayi düzenleme modalıyla (EditDealerModal) aynı desen:
EditProductModal (src/app/admin/products/edit-product-modal.tsx) —
ad, SKU, birim, fiyat, KDV %, kategori ve aktif/pasif tek formdan
güncelleniyor. Eskiden ayrı duran satır-içi KDV düzenleyici bu modalın
içine taşındığı için kaldırıldı.

- Bayinin kendi siparişini silebilmesi ya da düzenleyebilmesi — ✅
Tamamlandı. Fiziksel silme değil, durum geçişi (iptal) olarak çözüldü —
amaç zaten bir bayinin hatalı/yanlış girilmiş bir siparişi iptal edip
mevcut &quot;Tekrar sipariş ver&quot; ile tekrar sipariş geçebilmesiydi. Bayi
panelinde (&quot;Siparişlerim&quot; listesi ve sipariş detayı) yeni bir
&quot;İptal Et&quot; butonu (src/app/dealer/orders/cancel-order-button.tsx) —
admin&#39;in hızlı red/iptal deseniyle aynı iki adımlı etkileşim (ilk tık
sebep kutusu açar, sunucu tarafı notu zorunlu tutar). Yeni
cancelOrder server action&#39;ı (src/app/dealer/actions.ts) sipariş
sahipliğini doğruluyor ve durum makinesindeki mevcut
canTransitionOrderStatus guard&#39;ını (bkz. src/lib/order-status.ts)
aynen kullanıyor — ek bir kısıtlama yazılmadı, zaten her üç akışta da
cancelled geçişi yalnızca submitted/approved&#39;ta tanımlı olduğundan
bayi bir sipariş preparing&#39;e geçtikten sonra artık iptal edemiyor.
Cari siparişte oluşturulduğunda otomatik yazılan borç, admin&#39;in
transitionOrderStatus&#39;undaki iptal/red bloğuyla birebir aynı desende
(postLedgerEntry ile alacak kaydı, sourceType: &quot;order&quot;) geri
alınıyor. Faz 7 çakışma notu bu tasarımla karşılanmış oldu: iptal
edilebilirlik kontrolü tek bir yerde (canTransitionOrderStatus)
toplandığı için, ileride eklenecek orders.erp_synced_at alanı bu
fonksiyona üçüncü bir koşul olarak eklenmesi yeterli olacak, ayrı bir
yeniden tasarım gerekmeyecek.

- Bayi ürün kataloğunda hiyerarşik kategori gruplaması — ✅ Tamamlandı,
roadmap dışı bir ek kapsam. Kategoriler zaten kendine referans veren
parentId ile (Faz 2) keyfi derinlikte dallanabiliyordu; eksik olan
bunu bayi kataloğunda görsel olarak yansıtmaktı. src/lib/ category-tree.ts (buildCategoryTree) düz kategori listesini ağaca
çevirir, src/app/dealer/product-catalog.tsx bunu rekürsif render eder:
bir ürün bir alt kategoriye atandığında (ör. &quot;Boşnak Börekleri&quot;), o ürün
kataloğunda üst kategorinin (&quot;Börekler&quot;) başlığı altında, kendi alt
kategori başlığıyla girintili gösterilir; aynı kategorideki ürünler alt
alta bir tabloda listelenir. Kategorisiz ürünler &quot;Diğer&quot; başlığı altında
toplanır. Aynı gruplama; admin → Ürünler tablosu, sepet çekmecesi,
checkout &quot;Sepet Özeti&quot;, bayi &quot;Siparişlerim&quot; detayı ve admin sipariş
detayı dahil ürün/sipariş kalemi listelenen her ekrana uygulandı —
paylaşılan src/components/category-group-list.tsx (CategoryGroupList)
bileşeni ağaç kurma + boş kategori dalını atlama mantığını tek yerde
tutuyor, her ekran yalnızca kendi satır/tablo görünümünü
(renderItems) sağlıyor. Sipariş kalemlerinin kategorisi, sipariş
anında snapshot&#39;lanmıyor — ürünün o anki kategorisi üzerinden
gösteriliyor (fiyat/KDV&#39;nin aksine, kategorizasyon parasal bir etkisi
olmayan, salt görsel/organizasyonel bir alan olduğundan kasıtlı bir
tercih). &quot;Kategori&quot; sütunu artık tekrar etmiyor, yerini gruplama
alıyor.

- Bayi kataloğunda &quot;Ekle&quot; satırındaki miktar alanının varsayılanı 1 yerine
0 yapıldı — yanlışlıkla &quot;Ekle&quot;ye basılıp 1 adet eklenmesini önlemek
için; miktar 0 iken &quot;Ekle&quot;ye basılırsa &quot;Lütfen bir miktar girin&quot; hatası
gösterilir.

- Bayi kataloğuna &quot;Tüm miktarları temizle&quot; butonu eklendi (ürün
listesinin sağ üstünde) — henüz sepete eklenmemiş, sadece o an girilmiş
miktar alanlarını sıfırlar.

- Header&#39;daki sepet ikonunun yanına &quot;Sepeti boşalt&quot; eklendi — tüm
markalardaki sepeti tek seferde boşaltır (CartContext.clearCart);
sepet boşken tıklanamaz durumda (soluk/pasif).

- Bayi paneli menüsüne bir "Ayarlar" sayfası (sepete ekleme modu
seçimi) — farklı şekilde çözüldü, ayrı bir sayfa/ayar gerekmedi.
Planlanan Mod 1 (satır satır &quot;Ekle&quot;) ve Mod 2 (toplu ekleme), bir
tercih anahtarı arkasında seçtirilmek yerine yukarıdaki &quot;Miktar
Girilenleri Ekle&quot; özelliğiyle her zaman birlikte sunuldu — bayi
istediği satırda tek tek &quot;Ekle&quot;ye basabiliyor, istediği zaman birden
fazla satıra miktar yazıp tek butonla topluca ekleyebiliyor. Bir
ayar ekranı ve kalıcı tercih deposu (localStorage/users tablosu)
ihtiyacını ortadan kaldırdığı için daha basit bir çözüm.

- Admin ve bayi paneli "Genel Bakış" ekranlarına gerçek KPI ve grafik
içeriği — ✅ Tamamlandı, roadmap dışı bir ek kapsam (bkz. Bölüm 5,
&quot;Genel Bakış&quot; satırı — önceden yalnızca statik sayaç kartları vardı).
Paylaşılan StatTile (src/components/stat-tile.tsx) ve BarChart
(src/components/bar-chart.tsx) bileşenleri + src/lib/month-range.ts
(son N ayın kovaları) ve src/lib/format.ts (para/sayı biçimlendirme)
yardımcıları eklendi. Admin ana sayfası: bayi/ürün sayısı, bu ay sipariş
sayısı/cirosu, toplam cari alacak KPI&#39;ları + son 6 ay sipariş sayısı ve
ciro trend grafikleri + bu ay kategori bazında en çok sipariş edilen
ürünler tablosu. Bayi ana sayfası aynı desende kendi verisiyle: bu ay
sipariş sayısı/tutarı, güncel cari bakiye, kalan cari limit + aynı trend
grafikleri ve kategori bazlı en çok sipariş verdiği ürünler. İptal/
reddedilen siparişler istatistiklerden hariç tutuluyor
(src/lib/order-status.ts::EXCLUDED_FROM_STATS_STATUSES) ama teslim
edilip tahsil edilemeyen (delivered_unpaid) siparişler fiilen
gerçekleştiği için dahil tutuluyor. Bayi tarafında ürün kataloğu artık
ayrı bir sayfaya taşındı (/dealer/catalog), /dealer bu genel bakış
ekranına ayrıldı; bayi menüsüne &quot;Genel Bakış&quot; ve &quot;Bakiye Öde&quot; eklendi,
admin menüsüne &quot;Ayarlar&quot; eklendi.

Çıkış kriteri — bir bayi siparişsiz şekilde mock POS ile ödeme yapıyor ve
cari bakiyesinin anında güncellendiğini görüyor.

## Faz 5 — Raporlama &amp; Analitik (kapsam belirlenecek)

Not: Bu fazın önceki tasarımı (marka bazlı satış raporu + pasif bayi
raporu, Excel export) 2c230d1 commit&#39;inde tamamen geri alındı
(src/lib/reports.ts, src/app/admin/reports/export/route.ts,
src/app/admin/reports/reports-filters.tsx silindi, /admin/reports
&quot;yapım aşamasında&quot; yer tutucusuna döndü) ve bu kayıt artık referans
amacıyla da tutulmuyor — o rapor tasarımı istenen kapsamla örtüşmüyordu.
Faz kapsamı, kullanıcının &quot;şu konuda bir rapor olsun&quot; şeklinde tek tek
vereceği somut rapor taleplerine göre ileride yeniden tanımlanacak;
aşağıdaki hedef ve çıkış kriteri o zaman yazılacak.

Hedef: TBD — kullanıcıdan gelecek rapor taleplerine göre belirlenecek.

Çıkış kriteri — TBD.

## Faz 6 — Canlı Sanal POS Entegrasyonu &amp; Sertleştirme

Hedef: Mock sağlayıcının gerçek bir bankayla değiştirilmesi ve production
sertleştirme.

- PaymentProvider arayüzünün gerçek sağlayıcı (Iyzico/Paytr/banka API)
implementasyonu

- Webhook/callback doğrulama, 3D Secure akışı

- Yük testi, hata izleme, yedekleme/felaket kurtarma planı

Çıkış kriteri — canlı ortamda gerçek bir kartla uçtan uca ödeme
tamamlanabiliyor; mock sağlayıcı hiçbir çağıran kodu değiştirmeden devre dışı
kalabiliyor.

## Faz 7 — ERP Entegrasyonu

Hedef: Onaylanan siparişlerin şirketin ERP sistemine tek yönlü aktarımı;
hangi ERP&#39;ye bağlanılacağı henüz belli olmadığından PaymentProvider/
EmailProvider ile aynı desende bir soyutlama kurulup gerçek bağlayıcı
sonradan eklenecek.

- ErpSyncProvider arayüzü + MockErpSyncProvider (gerçek ERP
seçilene kadar konsola/loglara yazan sahte implementasyon) —
src/lib/payments/, src/lib/email/ ile aynı desen

- orders.erp_synced_at (nullable timestamp) ve orders.erp_reference
(ERP tarafındaki kayıt kimliği) alanları

- Tek yönlü aktarım (yerel → ERP); ERP&#39;nin siparişi kendi tarafında
değiştirip bunu geri yansıtması (webhook/pull + çakışma çözümü)
kapsam dışı — hangi ERP&#39;ye bağlanılacağı bilinmeden bu yönde tasarım
yapmak erken olur

- Sipariş, erp_synced_at dolduktan sonra yerelde salt-okunur olur: ne
Faz 4&#39;teki bayi düzenleme/silme özelliği ne admin&#39;in normal silmesi
bu siparişe dokunabilir (yalnızca test verisi temizliği amaçlı
&quot;zorla sil&quot; dahi ERP&#39;ye aktarılmış gerçek siparişlerde
kullanılmamalı — bkz. Faz 4 notu). Düzeltme ihtiyacı iptal + yeni
sipariş ile çözülür

- Hangi durumdaki siparişlerin otomatik/manuel aktarılacağı (ör.
yalnızca approved/paid sonrası) ve aktarım tetikleyicisi
(durum geçişinde otomatik mi, admin panelden manuel &quot;ERP&#39;ye
Aktar&quot; butonuyla mı) uygulama aşamasında netleştirilecek

Çıkış kriteri — onaylanan bir sipariş (mock) ERP&#39;ye aktarılıyor,
aktarılan sipariş yerelde düzenleme/silme denemesinde reddediliyor; mock
sağlayıcı hiçbir çağıran kodu değiştirmeden gerçek ERP bağlayıcısıyla
değiştirilebiliyor.

## Faz 8 — Kullanıcı Rolleri, Kullanıcılar Sayfası &amp; Bölgesel Yetkilendirme

Hedef: Bayiye bağlı olmayan head-office kullanıcıları (bölge müdürü,
muhasebeci, raporlamacı vb.) için ayrı roller, bunları yönetecek bir
Kullanıcılar sayfası ve bölge bazlı, admin tarafından değiştirilebilir
bir yetkilendirme modeli. Dört bağımlı alt adıma ayrılıyor — her biri
bir öncekinin üstüne çalışıyor.

8.1 — Kullanıcılar sayfası &amp; yeni roller

- USER_ROLES genişletilir: bölge müdürü, muhasebeci, raporlamacı
eklenir (rol slug&#39;ları uygulama aşamasında netleşecek — ör.
regional_manager / accountant / reporter)

- Yeni /admin/users (Kullanıcılar) sayfası: yalnızca dealerId = NULL
olan head-office kullanıcılarını listeler (company_admin,
brand_manager, yeni roller) — bayi kullanıcıları (dealer_user) bu
sayfada hiç görünmez, kullanıcı bilerek Markalar &amp; Bayiler&#39;e
yönlendirilir

- Kullanıcı oluşturma iki yerden mümkün olmaya devam eder — Markalar &amp;
Bayiler&#39;deki mevcut modal (tüm roller, bayi dahil) ve yeni Kullanıcılar
sayfasındaki form (yalnızca head-office rolleri, bayi/dealer_user
seçeneği sunulmaz) — ikisi de aynı createDealerOrUser action&#39;ını
paylaşır. Yeni bir bayi/marka oluşturmak için kullanıcı her zaman
Markalar &amp; Bayiler sayfasına yönlendirilir.

- `/admin/users` sayfasının yeri ayrıldı — ✅ Kısmen. Nav&#39;a &quot;Kullanıcılar&quot;
eklendi, rota &quot;Yapım aşamasında&quot; yer tutucusu gösteriyor
(src/components/coming-soon.tsx) — 8.1&#39;in geri kalanı (gerçek liste,
yeni roller, form) henüz yapılmadı.

8.2 — Bölge tanımı &amp; atanabilir erişim

- Bölge müdürü gibi rollerin &quot;hangi bölge(ler)e erişimi var&quot; bilgisini
tutan yeni bir ilişki tablosu (ör. user_region_access: userId,
bölge) — dealers.bolge alanındaki (bugün serbest metin, sabitlenmemiş)
değerlerle eşleşir

- Bir kullanıcı birden fazla bölgeye atanabilir ve bu atama admin
tarafından her zaman değiştirilebilir — ör. Avrupa Yakası&#39;ndaki bölge
müdürü ayrılırsa, Anadolu Yakası&#39;ndaki müdüre Avrupa Yakası erişimi de
eklenebilir

- Kullanıcılar sayfasında bölge kısıtlı bir kullanıcıyı düzenlerken
&quot;Erişebileceği Bölgeler&quot; çoklu seçim alanı

8.3 — Bölge bazlı veri kapsamı (scoping)

- Oturum modeli (src/lib/session.ts), kullanıcının bölge erişim
listesini taşıyacak şekilde genişletilir

- Bayiler, Siparişler, Raporlar, Genel Bakış sorguları — bölge kısıtlı
bir rol için otomatik olarak yalnızca erişilebilir bölgelerdeki
bayi/sipariş verisini döndürür; company_admin/brand_manager
kısıtlanmaz

- Kısıtlama sunucu tarafında (route/query seviyesinde) uygulanır, yalnızca
arayüzde gizleme değil — başka bölgenin sipariş id&#39;sine doğrudan URL ile
gidilse bile erişim reddedilir

8.4 — Rol bazlı ince yetkiler (açılıp kapanabilir izinler)

- Basit rol üyeliği yetmiyor — &quot;bu rol sipariş silebilir mi&quot; gibi admin
tarafından açılıp kapatılabilen izinler gerekiyor

- Yeni bir izin modeli (ör. rol + izin anahtarı + açık/kapalı) ve
Ayarlar sayfasında rol bazlı bir izin matrisi

- İlk izin: Sipariş Silme — bölge müdürü/muhasebeci gibi roller için
varsayılan kapalı, admin /admin/settings&#39;ten açıp kapatabilir

Çıkış kriteri — bölge müdürü/muhasebeci/raporlamacı hesabıyla giriş
yapıldığında yalnızca yetkili olunan bölge/marka verisi görünüyor; admin
bu bölge erişimini ve ek izinleri (sipariş silme gibi) Kullanıcılar/
Ayarlar sayfalarından istediği zaman değiştirebiliyor; bayi kullanıcıları
hâlâ yalnızca Markalar &amp; Bayiler&#39;den yönetiliyor.

## Faz 9 — Ek Operasyonel Sayfalar (Gün Sonu, Sipariş Detaylı, Dış Sipariş)

Hedef: Operasyonel ekibin ihtiyaç duyduğu, birbirinden bağımsız üç yeni
sayfa. Yalnızca admin&#39;e değil bayi paneline de açık — bayiler kendi
verilerine bakabilir, firma geneline değil (admin/marka yöneticisi her
zamanki gibi tam görür). Sayfa iskeletleri ve nav girişleri iki tarafta
da şimdiden eklendi (src/app/admin/end-of-day/,
src/app/admin/order-details/, src/app/admin/external-orders/ ve
bunların src/app/dealer/ altındaki eşleri — hepsi ortak ComingSoon
bileşeniyle &quot;Yapım aşamasında&quot; gösteriyor) — bu fazın kapsamı gerçek
işlevi uygulamak.

- Gün Sonu (/admin/end-of-day, /dealer/end-of-day) — günlük
kapanış özeti/mutabakat: o gün alınan siparişlerin ödeme tipine göre
(cari/merkezde ödeme/sanal POS) dökümü, tahsil edilen/edilemeyen
tutarlar. Bayi tarafında yalnızca kendi siparişleri. Kapsam (bir
&quot;günü kapatma&quot; aksiyonu olup olmayacağı) uygulama aşamasında
netleşecek

- Sipariş (Detaylı) (/admin/order-details, /dealer/order-details)
— sipariş kalemi bazında (mevcut sipariş listesinin aksine)
filtrelenebilir bir görünüm; hangi ürün hangi bayiye ne zaman gitmiş
sorgusunu tek satırda cevaplar. Bayi tarafında yalnızca kendi
siparişlerinin kalemleri

- Dış Sipariş (/admin/external-orders, /dealer/external-orders)
— sistem dışından (telefon, e-posta vb.) gelen siparişlerin elle
girilmesi; mevcut sipariş modeliyle (ürün/bayi/ödeme tipi) aynı
şemayı kullanır, yalnızca giriş noktası farklı. Bayi kendi dış
siparişini girip görebilir, başka bayininkini göremez

Çıkış kriteri — üç sayfa da hem admin hem bayi panelinde gerçek
veriyle çalışıyor; bayi girişinde veri kendi kaydıyla sınırlı; &quot;Yapım
aşamasında&quot; yer tutucusu kaldırılmış.

## Faz 10 — Responsive Tasarım ✅ Tamamlandı

Hedef: Site mobil/tablet ekranlarda kullanılabilir hale gelsin.

- 10.1 — Mobil sidebar — ✅ Tamamlandı. Paylaşılan
src/components/mobile-nav-context.tsx (MobileNavProvider/
useMobileNav, dealer&#39;daki CartProvider/useCart deseniyle aynı) +
mobile-nav-toggle.tsx (hamburger, CartDrawerTrigger ikon
butonuyla aynı stil). md altında admin/dealer sidebar&#39;ları
(sidebar.tsx) fixed+-translate-x-full/translate-x-0 ile
off-canvas&#39;a dönüyor, karartılmış bir backdrop&#39;la (md:hidden)
açılıp kapanıyor, rota değişince otomatik kapanıyor; md ve üstünde
önceki sticky/daraltılabilir davranış birebir korunuyor (mobilde
masaüstü &quot;daralt&quot; tercihi görmezden geliniyor, o zaten tüm genişlikte
açılan bir overlay). Header&#39;lar (admin/layout.tsx,
dealer/layout.tsx) da daraltıldı: tarih sm altında gizleniyor,
e-posta truncate, main/header padding&#39;i px-4&#39;e düşüyor.

- 10.2 — Tablo taşmalarını sarmala — ✅ Tamamlandı. 12 dosyadaki 17
&lt;table&gt; de overflow-x-auto kapsayıcıya alındı. Bunu yaparken asıl
hata ortaya çıktı: admin/layout.tsx/dealer/layout.tsx&#39;teki iç içe
flex flex-1 kapsayıcılarında min-w-0 olmadığından, tablo
sarmalayıcısı içeride doğru scroll etse bile üstteki flex zincirinin
min-width: auto varsayılanı yüzünden tüm sayfa yatay kaydırma
kazanıyordu — 375px&#39;te fark edilmeyen ama gerçek cihazda görülecek bir
bug. min-w-0 hem &lt;div className=&quot;flex ... flex-col&quot;&gt; sarmalayıcıya
hem &lt;main&gt;&#39;e eklenerek çözüldü.

- 10.3 — Sayfa/grid düzenlerini gözden geçir — ✅ Tamamlandı. Sabit
grid-cols-2 form grid&#39;leri (add-user-modal.tsx ×4,
edit-product-modal.tsx ×2, dealers/[id]/page.tsx ×1)
grid-cols-1 sm:grid-cols-2 yapıldı. Filtre/araç çubukları
(period-filter.tsx, brand-filter-buttons.tsx,
dealer-filter-form.tsx) zaten flex-wrap kullanıyordu, değişiklik
gerekmedi; stat kartı grid&#39;leri (admin/page.tsx, dealer/page.tsx,
ledger/page.tsx) zaten responsive&#39;ti.

Çıkış kriteri — admin ve dealer panelleri bir telefon ekranında
(375px genişlik) yatay kaydırma gerektirmeden, sidebar erişilebilir
şekilde kullanılabiliyor. Chrome&#39;da 557px genişlikte hem admin hem bayi
(impersonation ile) oturumunda uçtan uca doğrulandı: hamburger/drawer/
backdrop akışı, tablo scroll&#39;ları, modal grid stack&#39;i; masaüstünde
(1400px) önceki davranış (sticky sidebar, daralt/genişlet) değişmeden
kaldı.

## Faz 11 — Bayi Denetim (Stok Mutabakatı)

Hedef: Musluoğlu markasının aylık bayi stok sayımı/satış mutabakatını
şu an elle yürüttüğü Excel dosyasının (24 şube sekmesi, kırılgan
INDIRECT/VLOOKUP formülleri, versiyon kontrolü yok) yerini alacak
bir modül. Sayfa iskeletleri ve nav girişleri şimdiden eklendi
(src/app/admin/audit/, src/app/dealer/audit/ — ComingSoon
bileşeniyle &quot;Yapım aşamasında&quot; gösteriyor); bu fazın kapsamı gerçek
işlevi uygulamak. Kapsam v1&#39;de yalnızca Musluoğlu markası (30 ürün,
24 bayi — zaten brands/products/categories/dealers&#39;ta kayıtlı,
yeniden oluşturulmayacak).

İş mantığı (Excel&#39;den çıkarıldı, gerçek bir satırla doğrulandı —
DEMETEVLER/CEVİZLİ BAKLAVA: 17.545+159×3.6−24.07−18.8=547.075 →
×1.08(kutu)=590.841 → ×0.99(Ankara sapma)=584.93, Excel&#39;deki hücreyle
birebir eşleşiyor): bayi dönem başına ürün bazlı 5 değer girer —
Dönem Başı Sayım(kg), Alım(tepsi), Fire(kg), Dönem Sonu Sayım(kg),
Satılan(kg) — artı dönem başına Diğer Satışlar (TL, örn. gramajlı
dondurma satışları/poşet/kutu) ve Mevcut Ciro (kasadan okunan gerçek
ciro). Sistem hesaplar: Alım(kg)=Alım(tepsi)×Tepsi Kg →
Satılması Gereken=Başı+Alım(kg)−Fire−Sonu →
Kutu Dahil=×(1+Kutu Oranı) →
Net Beklenen=Kutu Dahil×(1−Sapma Oranı) (Börekler kategorisinde
sapma düşülmez) → Fark(kg)=Satılan−Net Beklenen,
Fark(TL)=Fark×Fiyat; dönem toplamında &quot;Yapması Gereken Ciro&quot;
(=Σ Net Beklenen×Fiyat + Diğer Satışlar), &quot;Mevcut Ciro&quot; ile
karşılaştırılır. Kutu Oranı %8 sabit; Sapma Oranı bölgeye göre değişir
(Excel&#39;de Ankara %1, İstanbul %3).

Kilit akışı: bayi verisini girer → &quot;Gönder ve Kilitle&quot; ile kilitler
→ kilitliyken salt-okunur → sadece admin kilidi açabilir → açıldıktan
sonra bayi veya admin düzenleyebilir.

Veri modeli (taslak):

- products.trayWeightKg — tepsi ağırlığı (kg), sadece denetime dahil
ürünlerde dolu

- auditRegions — bölge + kutu/sapma oranı; dealers.auditRegionId
ile bağlanır (mevcut dealers.il/bolge alanları tutarsız/boş
olduğu için ayrı bir bölge kavramı gerekiyor)

- auditPeriods — dönem (başlangıç/bitiş), admin açar; bir dönem tüm
Musluoğlu bayilerini aynı anda kapsar

- auditEntries — bayi+dönem başına 1 satır: durum (taslak/kilitli),
kutu/sapma oranı snapshot&#39;ı (oranlar sonradan değişse bile geçmiş
denetim etkilenmesin diye — orderItems.vatRate snapshot deseniyle
aynı mantık), Mevcut Ciro, gönderim/kilit açma izleri. Yeni dönem
açıldığında Dönem Başı Sayım, bir önceki dönemin Dönem Sonu
Sayım&#39;ından otomatik devreder (düzenlenebilir)

- auditEntryItems — bayi+dönem+ürün başına 5 girdi alanı; hesaplanan
alanlar (Alım kg, Fark kg/TL, ciro vb.) saklanmaz, products.unitPrice
ve oran snapshot&#39;larından anlık hesaplanır (Excel&#39;deki ayrı
fiyat-geçmişi listesi kullanılmaz, basitleştirilir)

- auditOtherSaleTypes + auditEntryOtherSales — admin yönetimli
diğer satış kalemleri (sabit liste değil)

Sayfa planı:

- /dealer/audit — kategoriye göre gruplanmış giriş formu (Tatlılar/
Börekler), diğer satışlar, Mevcut Ciro, &quot;Gönder ve Kilitle&quot; butonu;
kilitliyken salt-okunur + geçmiş dönemler

- /admin/audit — dönem aç/kapa, bayi durum tablosu (gönderilmedi/
taslak/kilitli), kilit aç, bölge bazlı İCMAL-benzeri karşılaştırma
tablosu (Yapması Gereken / Mevcut Ciro / Fark) + grafikler (bayi
bazlı fark, bölge bazlı ciro karşılaştırması — repo&#39;da hiç chart
kütüphanesi yok, recharts eklenmesi öneriliyor); ayrıca bölge/oran
ve diğer-satış-kalemi yönetimi için küçük bir ayarlar bölümü

- Bayi düzenleme sayfasına (/admin/dealers/[id]) &quot;Denetim Bölgesi&quot;
seçici, ürün düzenleme modaline &quot;Tepsi Kg&quot; alanı eklenir

Çıkış kriteri — her iki panelde de gerçek veriyle çalışıyor; kilit
akışı uçtan uca doğrulanmış; bölge/bayi karşılaştırma tablosu ve
grafikler doğru rakamları gösteriyor; &quot;Yapım aşamasında&quot; yer tutucusu
kaldırılmış.

## Faz 12 — Docker Entegrasyonu, Sistem Logları &amp; Self-Hosted Neon ✅ Tamamlandı

Hedef: Uygulamayı Docker ile paketleyip çalıştırılabilir hale getirmek,
admin panelinde temel bir sistem log ekranı sunmak ve yerel geliştirme
için Neon&#39;un self-hosted (Docker) sürümünü entegre etmek.

- 12.1 — Docker paketleme — ✅ Tamamlandı. Çok aşamalı Dockerfile
(deps → builder → runner, node:22-alpine, next.config.ts&#39;e
eklenen output: &quot;standalone&quot;), .dockerignore, docker-compose.yml.
Auth.js&#39;in container&#39;ın 0.0.0.0 host&#39;una güven duymayıp
UntrustedHost hatası vermesi AUTH_TRUST_HOST=true ile çözüldü.

- 12.2 — Sistem Logları ekranı — ✅ Tamamlandı. Yeni system_logs
tablosu (seviye: info/warn/error, mesaj, kaynak route, meta jsonb),
src/lib/logger.ts yazma yardımcı fonksiyonu, src/instrumentation.ts
içindeki Next.js onRequestError hook&#39;uyla yakalanmamış sunucu
hataları (route/API/server action fark etmeksizin) otomatik loglanıyor.
/admin/logs sayfası (seviyeye göre filtrelenebilir, son 200 kayıt) +
sidebar girişi eklendi; kasıtlı bir hatayla uçtan uca doğrulandı.

- 12.3 — Self-hosted Neon (Docker) — ✅ Tamamlandı. neon-local/
altında Neon&#39;un resmi docker-compose referansı uyarlanarak (pageserver

Çıkış kriteri — docker compose up --build ile uygulama ayağa
kalkıyor; admin panelinde gerçek bir hata /admin/logs&#39;ta görünüyor;
neon-local yığını başlatılıp ana uygulama ona bağlandığında giriş ve
sayfa erişimleri gerçek bir admin hesabıyla uçtan uca doğrulandı.

## Faz 13 — Redis Önbellek &amp; RabbitMQ Olay Altyapısı ✅ Tamamlandı

Hedef: Docker&#39;daki Redis ve RabbitMQ&#39;yu uygulamaya bağlamak — Redis&#39;i
rapor/sorgu önbelleği, RabbitMQ&#39;yu sipariş durum olaylarının yayınlandığı
bir altyapı olarak.

- 13.1 — Redis: admin dashboard önbelleği — ✅ Tamamlandı.
src/lib/redis.ts&#39;teki cached(key, ttl, fn) cache-aside yardımcı
fonksiyonu; REDIS_URL tanımsızsa veya Redis&#39;e erişilemiyorsa sessizce
fn()&#39;e (doğrudan DB sorgusuna) düşüyor, hiçbir sayfayı kırmıyor.
/admin (Genel Bakış) sayfasındaki 8 paralel agregasyon sorgusu 60
saniye cache&#39;leniyor — repodaki tek gerçek &quot;ağır rapor&quot; ekranı bu
(/admin/reports hâlâ yapım aşamasında yer tutucu). Cache anahtarı
companyId + dönem/filtre parametrelerini kapsıyor; JSON round-trip&#39;te
trendRows.createdAt string&#39;e dönüştüğü için bucketKeyForDate&#39;in
beklediği Date&#39;e geri çevriliyor (aksi halde grafik bucket&#39;ları sessizce
yanlış hesaplanırdı). Gerçek admin girişiyle doğrulandı: dashboard
yüklendi, Redis&#39;te admin:overview:... anahtarı TTL≈60s ile göründü.

- 13.2 — RabbitMQ: sipariş durum olay yayını — ✅ Tamamlandı.
src/lib/rabbitmq.ts, order.status adında dayanıklı (durable) bir
fanout exchange&#39;e yayın yapıyor — henüz hiçbir tüketici (queue) bağlı
değil, bu sadece ileride bir tüketici eklenebilecek bir olay akışı
altyapısı (RABBITMQ_URL tanımsızsa yayın sessizce no-op). Daha önce
admin/orders/actions.ts ve dealer/actions.ts&#39;te 6 ayrı yerde tekrar
eden db.insert(orderStatusHistory).values(...) çağrısı,
src/lib/order-events.ts&#39;teki tek bir recordOrderStatusChange()
fonksiyonunda birleştirildi (davranış değişmedi, sadece merkezileşti);
bu fonksiyon geçmiş satırını yazdıktan sonra olayı fire-and-forget
yayınlıyor — broker&#39;da bir sorun asla sipariş/checkout akışını
kesmiyor. Exchange&#39;e bağlanan geçici bir test kuyruğuyla gerçek bir
mesajın yayınlanıp tüketildiği doğrulandı.

- 13.3 — Docker Compose servisleri — ✅ Tamamlandı. redis (6379),
redis-commander (8081 — anahtarları görsel incelemek için) ve
rabbitmq (5672 + rabbitmq_management eklentisi ile 15672&#39;de
yönetim arayüzü, guest/guest) servisleri ana docker-compose.yml&#39;e
eklendi; app servisine REDIS_URL/RABBITMQ_URL verildi. npm run dev (Docker dışı) etkilenmiyor — bu değişkenler tanımsız olunca ilgili
özellikler sessizce devre dışı kalıyor.

Çıkış kriteri — docker compose up --build ile redis/rabbitmq/
redis-commander ayağa kalkıyor; admin dashboard&#39;u yükledikten sonra
Redis&#39;te ilgili anahtar TTL&#39;li olarak görünüyor; bir sipariş durum
geçişinde order.status exchange&#39;ine gerçek bir mesaj yayınlandığı
doğrulandı; her iki bileşen de opsiyonel — yokluklarında uygulama normal
çalışmaya devam ediyor.

## Faz 14 — Marka Bazlı Sipariş Zaman Penceresi (Gün/Tarih/Saat Kısıtlamaları)

Hedef: Bir markanın sipariş alıp almayacağını ve ne zaman alacağını admin&#39;in
tek tıkla açıp kapatabildiği, markaya özgü gün/tarih/saat kısıtlamalarıyla
kontrol edebildiği bir sistem — üstüne, tüm markalara karşı baskın (daha
gevşek bir marka ayarını asla geçersiz kılamayan, sadece daha da
sıkılaştırabilen) firma çapında bir genel ayar.

İş mantığı — &quot;baskın genel ayar&quot; kuralı: her markanın kendi sipariş
penceresi (gün/tarih/saat) olabilir, ama firma çapındaki genel pencere her
zaman üstte bir tavan olarak çalışır: efektif pencere = genel pencere ∩
marka penceresi (ikisinin kesişimi). Örnek: Musluoğlu saat 22:00&#39;a kadar
sipariş kabul ediyor ama genel ayarda son sipariş saati 21:00 ise, efektif
son saat 21:00&#39;dir — Musluoğlu&#39;nun kendi ayarı genel ayarı gevşetemez,
yalnızca kendi başına daha da sıkı bir kısıtlama ekleyebilir (örn. markaya
özel 20:00 gibi daha erken bir saat koyarsa o zaman devreye girer). Aynı
kesişim mantığı gün (haftanın hangi günleri sipariş alınır) ve tarih
aralığı (örn. bayram/tatil kapatması) için de geçerli. Marka veya genel
ayarda bir alan boş/tanımsız bırakılırsa o alanda kısıtlama yok sayılır
(kısıtlama koymamak = her zaman izinli). Markanın &quot;sipariş alımı&quot; anahtarı
kapalıysa (genel ayardan bağımsız) o marka hiç sipariş alamaz; genel
ayardaki ana kapatma anahtarı kapalıysa hiçbir marka sipariş alamaz (tüm
markalar için tek seferde acil durdurma).

Veri modeli (taslak):

- companies&#39;e eklenecek genel ayar alanları: order_window_enabled
(boolean, DEFAULT true — ana acil-durdurma anahtarı),
order_allowed_days (haftanın günleri, NULL = kısıtlama yok),
order_start_time / order_end_time (time, NULL = kısıtlama yok),
order_window_start_date / order_window_end_date (date, NULL =
kısıtlama yok — tatil/bayram gibi dönemsel kapatmalar için)

- brands&#39;e aynı şemayla marka bazlı kolonlar (order_window_enabled,
order_allowed_days, order_start_time, order_end_time,
order_window_start_date, order_window_end_date) — genel ayarla birebir
aynı alan seti, farkı sadece hangi seviyede tutulduğu

- Efektif pencereyi hesaplayan tek bir yardımcı fonksiyon (ör.
src/lib/order-window.ts::isOrderingAllowed(brand, companySettings, now))
— hem server action&#39;da (createOrder) hem UI&#39;da (katalog/sepet) aynı
mantığı çağırır, iki yerde ayrı ayrı yazılmaz

UI (admin, /admin/settings sayfasına yeni bölüm):

- Sayfanın üstünde her zaman açık, katlanmayan bir &quot;Genel Sipariş
Kısıtlamaları&quot; kartı — ana aç/kapa anahtarı + gün/tarih/saat alanları;
&quot;tüm markalara karşı baskındır&quot; uyarı metniyle işaretli

- Altında her marka adı (DilimBörek, Musluoğlu, ...) kendi başlığı bir
accordion/disclosure satırı olarak listelenir — başlığa tıklanınca o
markanın aç/kapa anahtarı + gün/tarih/saat alanları expand olur, tekrar
tıklanınca kapanır; birden fazla marka aynı anda açık kalabilir

- Her markanın başlığında mevcut durumun özeti (örn. &quot;Açık · Pzt-Cmt
09:00-21:00&quot; ya da &quot;Kapalı&quot;) — accordion kapalıyken bile durum tek
bakışta görünür

Bayi tarafı etkisi:

- Pencere dışındaysa bayi kataloğunda o markanın &quot;Sepete Ekle&quot;/checkout
akışı devre dışı bırakılır, nedeni açıklayan bir banner gösterilir (örn.
&quot;Bu marka için sipariş saatleri: 09:00-21:00, Pzt-Cmt — şu an sipariş
alınmıyor&quot;)

- createOrder server action&#39;ı aynı kontrolü sunucu tarafında tekrarlar —
client&#39;a güvenilmez (mevcut fiyat/KDV/sipariş katı doğrulama ilkesiyle
aynı desen)

Çıkış kriteri — admin bir markanın sipariş alımını tek tıkla kapatıp
açabiliyor; markaya gün/tarih/saat kısıtlaması koyduğunda bayi panelinde
pencere dışı anlarda o markaya sipariş verilemiyor; genel ayar bir
markanın kendi ayarından daha sıkıysa genel ayar kazanıyor (örnekte: genel
21:00 son saat, marka 22:00 son saat ayarlamış olsa bile sipariş 21:00&#39;da
kesiliyor) — hem UI hem sunucu tarafında doğrulandı.

# 2. Veri Modeli

PostgreSQL / Neon DB uyumlu. Marka bazlı ayrışma her katalog ve stok
tablosunda brand_id ile; sipariş içi/dışı ödeme ayrımı
payments.order_id&#39;nin null olup olmamasıyla sağlanıyor.

## Kimlik &amp; kiracı yapısı

companies

id            uuid        PK

name          text

created_at    timestamptz

brands

id            uuid        PK

company_id    uuid        FK -> companies.id

name          text

slug          text        UNIQUE

created_at    timestamptz

dealers

id                  uuid        PK

company_id          uuid        FK -> companies.id

name                text

tax_no              text

address             text

max_balance_limit    numeric(14,2)  NULL   -- NULL = limitsiz; aşılırsa cari kapanır

current_balance     numeric(14,2)  DEFAULT 0   -- ledger_entries'ten türeyen önbellek

created_at          timestamptz

dealer_brands

id            uuid        PK

dealer_id     uuid        FK -> dealers.id

brand_id      uuid        FK -> brands.id

is_active     boolean     DEFAULT true

UNIQUE(dealer_id, brand_id)

users

id            uuid        PK

company_id    uuid        FK -> companies.id

dealer_id     uuid        FK -> dealers.id   NULL -- null ise firma çalışanı

email         text        UNIQUE

role          enum(company_admin, brand_manager, dealer_user)

password_hash text

created_at    timestamptz

## Katalog

categories

id            uuid        PK

brand_id      uuid        FK -> brands.id

parent_id     uuid        FK -> categories.id   NULL -- alt kategori için self-reference

name          text

products

id            uuid        PK

brand_id      uuid        FK -> brands.id

category_id   uuid        FK -> categories.id

sku           text

name          text

unit          text        -- koli / kg / adet

unit_price    numeric(12,2)

is_active     boolean     DEFAULT true

created_at    timestamptz

## Sipariş

orders

id                  uuid        PK

dealer_id           uuid        FK -> dealers.id

brand_id            uuid        FK -> brands.id

payment_method      enum(cari, cash_on_delivery, virtual_pos)

status              text        -- bkz. Bölüm 3, durum makinesi

total_amount        numeric(14,2)

created_by          uuid        FK -> users.id

created_at          timestamptz

updated_at          timestamptz

order_items

id            uuid        PK

order_id      uuid        FK -> orders.id

product_id    uuid        FK -> products.id

quantity      numeric(10,2)

unit_price    numeric(12,2)

line_total    numeric(14,2)

order_status_history

id            uuid        PK

order_id      uuid        FK -> orders.id

from_status   text

to_status     text

changed_by    uuid        FK -> users.id   NULL -- sistem tetiklemesiyse boş

note          text

created_at    timestamptz

## Ödeme &amp; cari hareket

payments

id              uuid        PK

dealer_id       uuid        FK -> dealers.id

order_id        uuid        FK -> orders.id   NULL -- null ise sipariş dışı bağımsız tahsilat

type            enum(order_payment, standalone_collection)

provider        enum(mock, iyzico, paytr)

amount          numeric(14,2)

status          enum(pending, success, failed, refunded)

provider_ref    text        NULL -- banka/POS işlem referansı

created_at      timestamptz

ledger_entries

id              uuid        PK

dealer_id       uuid        FK -> dealers.id

direction       enum(debit, credit)   -- borç / alacak

amount          numeric(14,2)

source_type     enum(order, payment, manual_adjustment)

source_id       uuid        NULL -- kaynak kayda referans

balance_after   numeric(14,2)

created_at      timestamptz

Neden ayrı bir ledger_entries? dealers.current_balance sık okunan bir
önbellektir; gerçek kaynak ledger_entries&#39;teki hareket geçmişidir. Bu
ayrım, cari ekstresinin her zaman yeniden hesaplanabilir/denetlenebilir
olmasını sağlar.

# 3. Sipariş &amp; Tahsilat Akış Algoritması

Sipariş durum makinesi, checkout anında seçilen payment_method&#39;a göre üç
ayrı yola dallanır. Her geçiş order_status_history&#39;ye yazılır.

Cari (Açık Hesap): draft → submitted → approved → preparing → shipped →
delivered → closed. (approved öncesi: cancelled / rejected)

Nakit / Merkezde Ödeme: draft → submitted → approved → preparing → shipped
→ awaiting_cash_collection → delivered_paid → closed. (tahsil edilemezse:
ledger&#39;a borç düşülür, &quot;Bakiye Öde&quot; ile kapanır)

Sanal POS (Mock): draft → awaiting_payment → paid → approved → preparing
→ shipped → delivered → closed. (POS başarısız: payment_failed → retry /
cancelled)

Kural: Sanal POS akışında sipariş, ödeme success dönmeden approved
durumuna geçemez — hazırlık süreci ödemeyle kilitlenir. Cari akışında ödeme
adımı yoktur; onay doğrudan hazırlık sürecini tetikler.

## Sipariş Dışı Bağımsız Sanal POS Tahsilatı

Bayi, herhangi bir siparişe bağlı olmadan cari bakiyesini kapatmak için
serbest tutar girip mock POS üzerinden öder. Bu akış orders tablosuna hiç
dokunmaz.

# 4. Önerilen Teknoloji Yığını

Tek ekip / hızlı iterasyon senaryosuna göre optimize edildi: Next.js tabanlı
tek bir monolit, Neon&#39;un serverless doğasına uygun bir ORM.

| Katman | Öneri | Gerekçe |
| --- | --- | --- |
| Frontend / Backend | Next.js 15 (App Router) + TypeScript | Server Actions ile admin/bayi panellerini tek repo&#39;da tutar; Vercel + Neon entegrasyonu native. |
| UI Katmanı | Tailwind CSS + shadcn/ui | Kurumsal tablo/form yoğun ekranlar için hızlı, erişilebilir bileşen tabanı. |
| Veri getirme | TanStack Query + Server Actions | Sipariş/rapor ekranlarında optimistic update ve cache invalidation. |
| ORM | Drizzle ORM | Neon&#39;un serverless sürücüsüyle edge-uyumlu, SQL&#39;e yakın; Prisma&#39;ya göre soğuk başlangıç maliyeti düşük. |
| Veritabanı | Neon Postgres | Zorunlu kısıt. Branch özelliği dev/staging izolasyonu için ayrıca faydalı. |
| Kimlik doğrulama | Auth.js (credentials) + rol bazlı middleware | Firma admini / marka yöneticisi / bayi kullanıcısı ayrımı route seviyesinde uygulanır. |
| Önbellekleme | Redis (Faz 13&#39;te self-hosted/Docker olarak entegre edildi) | Rapor sorgu sonuçları için; Upstash yerine Docker&#39;da çalıştırılıyor — bkz. Faz 13. |
| Excel / CSV export | exceljs, csv-stringify | Sunucu tarafında akış (streaming) ile büyük raporlarda bellek dostu üretim. |
| PDF export | @react-pdf/renderer | React bileşenleriyle rapor şablonu; ayrı bir headless tarayıcıya ihtiyaç duymaz. |
| Grafikler | Recharts | Raporlama ekranındaki filtrelenebilir grafikler için hafif, React-native API. |
| Ödeme soyutlaması | PaymentProvider arayüzü + MockPosProvider | Faz 6&#39;da gerçek sağlayıcı (Iyzico/Paytr) sadece yeni bir implementasyon eklenerek takılır. |
| Hosting | Vercel | Preview deployment&#39;lar + Neon branch&#39;leriyle PR bazlı izole test ortamları. |
| İzleme | Sentry | Ödeme ve sipariş durum geçişleri gibi kritik akışlarda hata görünürlüğü. |
| Test | Vitest + Playwright | Playwright özellikle üç farklı checkout akışının regresyona karşı korunması için önemli. |

# 5. B2B Kullanıcı Arayüzü / Ekran Mimarisi

İki ayrı panel, ortak bir bileşen kütüphanesi üzerine kurulu; navigasyon
role göre farklılaşır.

## Yönetici Paneli

| Ekran | Amaç | Öne çıkan bileşenler |
| --- | --- | --- |
| Genel Bakış | Aylık sipariş/ciro/cari özeti | KPI kartları, aylık trend grafikleri, kategori bazlı en çok sipariş edilen ürünler |
| Marka Yönetimi | Alt marka tanımı ve ayarları | Marka CRUD formu, logo/ayar alanları |
| Bayi Yönetimi | Bayi tanımı, marka ataması, ödeme yöntemi kuralları | Bayi profil formu, marka atama matrisi, cari limit alanı |
| Ürün &amp; Kategori | Marka bazlı katalog yönetimi | Kategori ağacı, ürün tablosu, toplu fiyat güncelleme |
| Sipariş Yönetimi | Gelen siparişleri onaylama, durum güncelleme | Durum makinesi zaman çizelgesi, filtrelenebilir sipariş tablosu |
| Cari Hesap Ekstresi | Bayi bazlı borç/alacak hareket dökümü | Ledger tablosu, bakiye grafiği |
| Raporlama | Marka/bayi/ürün/tarih filtreli analiz | Filtre çubuğu, dinamik tablo + grafik, Excel/CSV/PDF export butonları |

## Bayi Paneli

| Ekran | Amaç | Öne çıkan bileşenler |
| --- | --- | --- |
| Genel Bakış | Sipariş/ciro/cari özet, aylık trend | KPI kartları, sipariş sayısı/tutarı trend grafikleri, kategori bazlı en çok sipariş verilen ürünler |
| Ürün Kataloğu &amp; Sepet | Erişimi olan marka(lar)ın ürünlerini sepete ekleme | Marka sekmeleri, ürün kartı, sepet çekmecesi |
| Checkout | Ödeme tipine göre dallanan sipariş tamamlama | Dinamik adım göstergesi, ödeme tipi kartı, mock POS formu (yalnızca Sanal POS seçiliyse) |
| Siparişlerim | Geçmiş ve aktif siparişlerin takibi | Durum rozeti, zaman çizelgesi görünümü |
| Cari Bakiye &amp; Serbest Ödeme | Sipariş dışı borç kapatma | Bakiye özeti, serbest tutar girişi, makbuz geçmişi |

Paylaşılan bileşenler: rol bazlı kenar çubuğu, durum rozeti (renk =
durum ailesine göre; ödeme tipi ayrı bir etiket olarak gösterilir), boş
durum illüstrasyonları, tutar alanlarında sağa hizalı sayısal kolonlar.